Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 23.12.2020 № 624-ПА/н

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Долгопрудный

«Цифровое муниципальное

образование» на 2020-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный от 18.12.2019 № 35-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 20.05.2020 № 31-нр, от 23.11.2020 № 81-нр, от 18.12.2020 № 84-нр), постановлением администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный Московской области», постановлением администрации города Долгопрудного от 11.09.2019 № 523-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Долгопрудный, реализация которых планируется с 2020 года», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Долгопрудного от 29.10.2019 № 611-ПА/н (в редакции от 21.02.2020 № 91‑ПА/н, от 16.06.2020 № 299-ПА/н, от 29.07.2020 № 386-ПА/н).

2. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление с приложениями в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гришину Л.М. – заместителя главы администрации.

Глава городского округа В.Ю. Юдин

Утверждены

постановлением администрации

городского округа Долгопрудный

# от 23.12.2020 № 624-ПА/н

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – Гришина Л.М. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Долгопрудный (Отдел услуг и ИКТ Управления экономики) | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Долгопрудный и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  2. «Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего,  в том числе: | 680 904,35 | 129 612,20 | 162 904,15 | 168 816,60 | 109 783,00 | 109 788,40 |
| Средства федерального бюджета | 21981,84 | 0,00 | 21981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 79671,28 | 9713,00 | 24781,28 | 45177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 579 251,23 | 119 899,20 | 116 141,03 | 123 639,60 | 109 783,00 | 109 788,40 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

2. В Программе:

1) пункт 3 Раздела 9 «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«3. Координацию реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации по экономике и финансам.»;

2) приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3. В подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма I):

1) в паспорте Подпрограммы I позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Долгопрудный (Отдел услуг и ИКТ Управления экономики) | Всего,  в том числе: | 122 519,30 | 105 589,10 | 105 589,10 | 105 589,10 | 105 589,10 | 544 875,70 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 968,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 115 551,30 | 105 589,10 | 105 589,10 | 105 589,10 | 105 589,10 | 537 907,70 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

2) приложение 1 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы» к Подпрограмме I изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

4. В Подпрограмме II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма II):

1) в паспорте Подпрограммы II позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансиро­вания подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Долгопрудный (Отдел услуг и ИКТ Управления экономики) | Всего, в том числе: | 7092,90 | 57315,05 | 63227,50 | 4193,90 | 4199,30 | 136028,65 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 21981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21981,84 |
| средства бюджета Московской области | 2745,00 | 24781,28 | 45177,00 | 0,00 | 0,00 | 72703,28 |
| средства бюджета городского округа Долгопрудный | 4347,90 | 10551,93 | 18050,50 | 4193,90 | 4199,30 | 41343,53 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

2) приложение 1 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы городского округе Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы» к Подпрограмме II изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную

программу городского округа Долгопрудный

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

«Приложение 1 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Долгопрудный

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Указ Президента РФ | процент | 97,6 | 94,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 01, 02 |
| 1.2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Указ Президента РФ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Указ Президента РФ | минута | 1,9 | 11,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 02 |
| 1.4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут | | Отраслевой | процент | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 1.5. | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2 | Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.2 | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | | Отраслевой | процент | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 2.3 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Отраслевой | процент | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2.4 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2.5 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 2.6 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | Указной | процент | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 03 |
| 2.7 | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | | Отраслевой | процент | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 03 |
| 2.8 | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | | Отраслевой | процент | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 |
| 2.9 | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | | Отраслевой | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 03 |
| 2.10 | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | Рейтинг-50 | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03 |
| 2.11 | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | | Рейтинг-50 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 2.12 | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | Рейтинг-50 | процент | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 2.13 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | | Отраслевой | процент | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 2.14 | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | | Отраслевой | процент | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | D6 |
| 2.15 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | D2 |
| 2.16 | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных | | Указной | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | D2 |
| 2.17 | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | | Отраслевой | единица | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | E4 |
| 2.18 | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | E4 |
| 2.19 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | Отраслевой | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E4 |
| 2.20 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | Обращение Губернатора Московской области | процент | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 01 |
| 2.21 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 04 |

»;

Приложение 2 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную

программу городского округа Долгопрудный

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

«Приложение 1 к подпрограмме I

Перечень мероприятий

подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг»

муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок испол-нения меро-приятия | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в 2019 году  (тыс. руб) | | | Всего (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области | 2020-2024 | Итого | | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |  | | Показатель: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг  Результат выполнения: Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Средства бюджета Московской области | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | |
| 1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям | 2020-2024 | Итого | | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики),  МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | |
| 1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2020-2024 | Итого | | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | | 88597,10 | 542949,70 | | | 120 593,30 | 105589,10 | | | 105589,10 | | 105589,10 | | 105589,10 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | | Показатель: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг  Результат выполнения: Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  Показатель:  Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг  Результат выполнения:  Сокращения среднего время ожидания в очереди при обращении заявителя  Показатель: Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут.  Результат Сокращение ожидания заявителей  Показатель: Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ  Результат выполнения: Соответствие МФЦ требованиям комфортности и доступности |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 5 516,00 | | | 5 516,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 88597,10 | 537433,70 | | | 115 077,30 | 105589,10 | | | 105589,10 | | 105589,10 | | 105589,10 | |
| 2.1. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. | Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Итого | | 0,00 | 4943,00 | | | 4943,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 4695,00 | | | 4695,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 0,00 | 248,00 | | | 248,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | | 77082,20 | 479 182,20 | | | 103 193,40 | 93 997,20 | | | 93 997,20 | | 93 997,20 | | 93 997,20 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 77082,20 | 479 182,20 | | | 103 193,40 | 93 997,20 | | | 93 997,20 | | 93 997,20 | | 93 997,20 | |
| 2.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | | 11514,90 | 57 959,50 | | | 11 591,90 | 11 591,90 | | | 11591,90 | | 11591,90 | | 11591,90 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 11514,90 | 57 959,50 | | | 11 591,90 | 11 591,90 | | | 11591,90 | | 11591,90 | | 11591,90 | |
| 2.5. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области |  | Итого | | 0,00 | 865,00 | | | 865,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 821,00 | | | 821,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | 0,00 | 44,00 | | | 44,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Основное мероприятие 03. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 0,00 | | | 1926,00 | | 1926,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | | Показатель:  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ.  Результат выполнения: Сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ в соответствии с нормативной потребностью | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 1452,00 | | 1452,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | | | 474,00 | | 474,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1. | Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2 | Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 0,00 | | | 1926,00 | | 1926,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики), МКУ «МФЦ Долгопрудный» | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 1452,00 | | 1452,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | | | 474,00 | | 474,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого по подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления  государственных и муниципальных услуг» | | Всего, в том числе | | | | | | 544 875,70 | 122 519,30 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | 6 968,00 | 6 968,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | | | | | 537 907,70 | 115 551,30 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | | 105 589,10 | |  | |  |

»;

Приложение 3 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную

программу городского округа Долгопрудный

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

«Приложение 1 к подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

муниципальной программы городского округе Долгопрудный «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2020-2024 | Итого | 4 189,10 | 16217,80 | 2790,60 | 3356,80 | 3356,80 | 3356,80 | 3356,80 |  | Показатель:   1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области   Результат выполнения:  Сохранение доли на 100%.  Показатель:   1. Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО   Результат выполнения:  Уменьшение закупаемого иностранного ПО  Показатель:  20. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи  Результат выполнения:  Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 4 189,10 | 16217,80 | 2790,60 | 3356,80 | 3356,80 | 3356,80 | 3356,80 |
| 1.1. | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел развития ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Итого | 947,00 | 5294,01 | 1066,81 | 1056,80 | 1056,80 | 1056,80 | 1056,80 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики, Управление делами) |
| Средства бюджета городск ого округа Долгопрудный | 947,00 | 5294,01 | 1066,81 | 1056,80 | 1056,80 | 1056,80 | 1056,80 |
| 1.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2020-2024 | Итого | 3 242,10 | 10 923,79 | 1723,79 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 2 742,10 | 8 743,79 | 1543,79 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики) |
| 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| 250,00 | 1 180,00 | 180,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Управление культуры, физической культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа Долгопрудный |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2020-2024 | Итого | 600,00 | 2 873,30 | 473,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | Показатель:  3.Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз  Результат выполнения: увеличение доли значения показателя до 100%;  Показатель:  4.Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями  Результат выполнения:  Сохранение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%. |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 600,00 | 2 873,30 | 473,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1. | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 600,00 | 2 873,30 | 473,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики,  отдел по мобилизационной работе) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 600,00 | 2 873,30 | 473,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Показатель:  5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи  Результат выполнения: Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи до 100%;  Показатель:  6. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  Результат выполнения:  Увеличение показателя;  Показатель:  7. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА  Результат выполнения:  Увеличение показателя;  Показатель:  8. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки  Результат выполнения:  Снижение до 2%  Показатель:  9. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг  Результат выполнения:  Увеличение до 90% до 2024 г.  Показатель:  11.Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения  Результат выполнения:  Снижение повторов до 30 %  Показатель:  12. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)  Результат выполнения:  Снижение отложенных обращений до 30 %  Показатель  13. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа  Результат выполнения:  Снижение до 5% жалоб с нарушенным сроком  Показатель:  14. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности  Результат выполнения:  Сохранение доли на уровне 100%; |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Обеспечение программными продуктами | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики,  отдел по мобилизационной работе) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Долгопрудный (отдел услуг и ИКТ Управления экономики) |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 04 Цифровая культура | 2020- 2023 | Итого | 176,04 | 1 095,70 | 158,00 | 226,40 | 231,70 | 237,10 | 242,50 | Управление культуры, физической культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа Долгопрудный | Показатель:  21. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с  Результат выполнения:  Обеспечение доступов в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с. 100% учреждений культуры |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 176,04 | 1 095,70 | 158,00 | 226,40 | 231,70 | 237,10 | 242,50 |
| 4.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2020-2024 | Итого | 176,04 | 1 095,70 | 158,00 | 226,40 | 231,70 | 237,10 | 242,50 | Управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 176,04 | 1 095,70 | 158,00 | 226,40 | 231,70 | 237,10 | 242,50 |
| D2. | Основное мероприятие D2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный | Показатель:  15. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных  организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций,  расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных  организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с  Результат выполнения: обеспечение выполнения показателя на 100%  Показатель:  16. Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных  Результат выполнения:  Обеспечение выполнения показателя не менее 100% |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D2.1. | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D6 | Основное мероприятие D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Итого | 2 058,00 | 2 264,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Показатель:  14. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области  информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО  Результат выполнения:  Выполнение показателя не менее 100% |
| Средства бюджета Московской области | 1 527,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 531,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D6.1. | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого | 2 058,00 | 2 264,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 527,00 | 1 707,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 531,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2020-2024 | Итого | 1644,00 | 113 577,85 | 1407,00 | 53 131,85 | 59 039,00 | 0,00 | 0,00 |  | Показатель:  17.Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области  Результат выполнения:  Увеличения количества современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 13,8  Показатель:  18. Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации  Результат выполнения:  Сохранение доли на уровне 100%  Показатель:  19. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации  Результат выполнения:  Сохранение в количестве 1 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 21 981,84 | 0,00 | 21 981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 70 996,28 | 1 038,00 | 24 781,28 | 45 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 1 644,00 | 20 599,73 | 369,00 | 6 368,73 | 13 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2. | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.3. | Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого | 213,00 | 12 338,00 | 1 377,00 | 10 151,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 301,00 | 1 038,00 | 7 653,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 213,00 | 3 037,00 | 339,00 | 2 498,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.4. | Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого | 1 244,00 | 66 320,00 | 0,00 | 12 627,00 | 53 693,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 50 004,00 | 0,00 | 9 520,00 | 40 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 1 244,00 | 16 316,00 | 0,00 | 3 107,00 | 13 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е4.5. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого | 187,0 | 30 041,85 | 0,00 | 30 041,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 21 981,84 | 0,00 | 21 981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7 327,28 | 0,00 | 7327,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 187,0 | 732,73 | 0,00 | 732,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е4.6. | Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 878,00 | 30,00 | 312,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 364,00 | 0,00 | 281,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 514,00 | 30,00 | 31,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | Всего, в том числе | | | 136 028,65 | 7 092,90 | 57 315,05 | 63 227,50 | 4 193,90 | 4 199,30 |  |  |
| Средства федерального бюджета | | | 21 981,84 | 0,00 | 21 981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | | 72 703,28 | 2 745,00 | 24 781,28 | 45 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | | | 41 343,53 | 4 347,90 | 10 551,93 | 18 050,50 | 4 193,90 | 4 199,30 |

».