Приложение к отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы за 2020 год

Аналитическая записка

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Долгопрудного от 17.09.2010 № 53-нр, на 2020 год запланировано выполнение 17 мероприятий на общую сумму 1 513 452,91                    тыс. руб.

В 2020 году фактически выполнены работы по 4 мероприятиям на общую сумму 430 533,86 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

привлеченные средства – 43 479,59 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 183 821,54 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области – 193 732,53 тыс. руб.

Средства бюджета городского округа Долгопрудный – 20 471,34 тыс. руб.

По разделу водоснабжение:

Выполнены работы на общую сумму 5335,04 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- «Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между проспектом Пацаева и рыночной площадью» на общую сумму   5 335,04 тыс. руб. в рамках Инвестиционной программы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по водоснабжению на 2018-2020 годы за счет прибыли предприятия на капвложения (от реализации услуг водоснабжения (тариф)).

Выполнены работы по строительству водовода Ду=500 на участке от жилого дома Московское шоссе, 55 до жилого дома Московское шоссе 47, общей протяженностью L=322м. Выполнено строительство 4-х водопроводных камер с размещением водопроводной арматуры в них.

По разделу водоотведение:

Выполнены работы на общую сумму   11 984,42 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- «Прокладка канализационного коллектора Ду=500 мм на Ду=800 мм, L=1000 м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900 мм по пр-ту Пацаева» на сумму 11 984,42 тыс. руб. в рамках Инвестиционной программы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по водоснабжению на 2018-2020 годы за счет прибыли предприятия.

На участке самотечного канализационного коллектора ДУ-500 мм по адресу:

г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 26 – ул. Спортивная – проспект Пацаева, д. 7 корп. 5 была выполнена перекладка данного коллектора из труб ПЭ 100 SDR 13.6 Д-400 мм протяженностью 547,8 м и ремонт камеры хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Долгопрудный, д. 7, корп. 5.

Самотечный коллектор ДУ-500 мм 1980 года постройки был проложен вдоль ул. Парковая от камеры гашения напора, расположенной в районе жилого дома № 22 по Лихачевскому шоссе, до магистрального коллектора Ду-200 мм, проложенному вдоль проспекта Пацаева и направляющего стоки на КНС «Котово».

Точка подключения к магистральному коллектору Ду-1200 мм расположена в районе жилого дома № 7, корп. 5 по пр-ту Пацаева.

Работы были выполнены в полном объеме.

По разделу теплоснабжение:

Выполнены работы на общую сумму   15 789,00 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- мероприятие: «Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме» на   сумму 15 789,00 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки, КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-17,21.

Данные работы включали в себя установку оборудования и запорной арматуры: теплообменник, расширительный бак, центробежные насосы с электродвигателем, химводоподготовка (автоматическая установка умягчения воды АКВАЛОУ). А также работы по электроснабжению и автоматизацию.

На независимую схему теплоснабжения были переключены дома:

Московское шоссе, д. 53, д. 55, д. 55 к. 1, д. 55 к. 2, д. 57, д. 57 к.1;

пр-т Пацаева, д. 7 корпус - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

По разделу Дождевая канализация

Мероприятия не были реализованы (из числа предусмотренных к реализации в 2020 г.): по причине отсутствия потенциальных инвесторов.

Захоронение (утилизация) ТБО

Выполнены работы на общую сумму   398 025,40 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- мероприятие: «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный», расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7» на сумму 398 025,40 тыс. руб. за счет средств:

Средства федерального бюджета – 183 821,54 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области – 193 732,53 тыс. руб.

Средства бюджета городского округа Долгопрудный – 20 471,34 тыс. руб.

В декабре 2020 года мероприятия по техническому этапу рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Долгопрудный» в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2021 годы» завершены.