**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа**

**Долгопрудный «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**на 2023-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 21.12.2022 № 106-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 30.01.2023 № 01-нр, от 28.02.2023 № 13-нр, от 23.06.2023 № 64-нр), государственной программой Московской области от 04.12.2012 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 02.05.2023 № 243-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный Московской области», постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 05.12.2022 № 774-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Долгопрудный, реализация которых планируется с 2023 года», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 30.12.2022 № 866-ПА/н (далее – Программа).

2. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кульчицкого И.И. – заместителя главы администрации.

**Глава городского округа В.Ю. Юдин**

Исп. Фурсова М.А.

Тел. (495) 576-21-72

Разослано: в дело – 1, Прокуратура г.Долгопрудного – 1, РНПА МО – 1, Гришина Л.М. – 1 (по МСЭД), Кульчицкий И.И. – (по МСЭД), Кожинов А.Г. – 1 (по МСЭД), Недорезов И.Н. – 1 (по МСЭД), Дуброва Н.В. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. - 1 (по МСЭД), Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. – 1 (по МСЭД).

Приложение

к постановлению

администрации городского округа

Долгопрудный

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

1. В муниципальной программе городского округа Долгопрудный «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее –Программа):

1) в паспорте строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 285 360,77 | 154 146,29 | 125 392,00 | 3 107,24 | 2 715,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 236 762,62 | 197 761,25 | 30 049,75 | 7 926,86 | 1 024,76 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 240 013,89 | 240 013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 762 137,28 | 591 921,43 | 155 441,75 | 11 034,10 | 3 740,00 | 0,00 |

»;

2) Приложение 5 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы III городского округа Долгопрудный «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в новой редакции согласно приложению1 к настоящим изменениям;

3) Приложение 8 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы VIII городского округа Долгопрудный «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

«Приложение 5 к Программе

Перечень мероприятий Подпрограммы III

городского округа Долгопрудный «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.*  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 414 097,34 | 262 213,99 | | | | | 151 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 278 754,29 | 153 754,29 | | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 126 860,20 | 99 976,85 | | | | | 26 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 8 482,85 | 8 482,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 405 614,49 | 253 731,14 | | | | | 151 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, МБУ «СЭЗ», МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 278 754,29 | 153 754,29 | | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 126 860,20 | 99 976,85 | | | | | 26 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах строительства, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 8 482,85 | 8 482,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 8 482,85 | 8 482,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 02*  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 31 197,55 | 23 717,55 | | | | | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 430,48 | 0,00 | | | | | 0,00 | 2 715,24 | 2 715,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 13 055,42 | 11 005,90 | | | | | 0,00 | 1 024,76 | 1 024,76 | 0,00 |
| Иные источники | 12 711,65 | 12 711,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 18 485,90 | 11 005,90 | | | | | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 0,00 | Управление по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, МБУ «СЭЗ», МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 430,48 | 0,00 | | | | | 0,00 | 2 715,24 | 2 715,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 13 055,42 | 11 005,90 | | | | | 0,00 | 1 024,76 | 1 024,76 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 12 711,65 | 12 711,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, МБУ «СЭЗ», МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 12 711,65 | 12 711,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого: | 272 721,00 | 268 992,00 | | | | | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 59 681,00 | 55 952,00 | | | | | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 213 040,00 | 213 040,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого: | 266 300,00 | 266 300,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство энергетики Московской области, Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 53 260,00 | 53 260,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 213 040,00 | 213 040,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023 | Итого: | 6 421,00 | 2 692,00 | | | | | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 6 421,00 | 2 692,00 | | | | | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | *Основное мероприятие 05* Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого: | 11 835,00 | 5 835,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 11 835,00 | 5 835,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2024 | Итого: | 9 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 9 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2024 | Итого: | 2 835,00 | 2 835,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 2 835,00 | 2 835,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | | Итого: | 729 850,89 | 560 758,54 | | | | | 154 883,35 | 10 469,00 | 3 740,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 284 184,77 | 153 754,29 | | | | | 125 000,00 | 2 715,24 | 2 715,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 211 431,62 | 172 769,75 | | | | | 29 883,35 | 7 753,76 | 1 024,76 | 0,00 |
| Иные источники | 234 234,50 | 234 234,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 2

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

«Приложение 8 к Программе

Перечень мероприятий Подпрограммы VIII

городского округа Долгопрудный «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого: | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого: | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме | |  | Итого: | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 176,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*- Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 06.07.2023 № 14ИТ-2022/1-1.

».