**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Долгопрудный**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**на 2023-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 21.12.2022 № 106-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 30.01.2023 № 01-нр, от 28.02.2023 № 13-нр, от 23.06.2023 № 64-нр, от 20.10.2023 № 120-нр), постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 02.05.2023 № 243-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный Московской области», постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 05.12.2022 № 774-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Долгопрудный, реализация которых планируется с 2023 года», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 30.12.2022 № 866-ПА/н (далее – Программа).

2. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кульчицкого И.И. – заместителя главы администрации.

**Глава городского округа В.Ю. Юдин**

Исп. Фурсова М.А.

Тел. (495) 576-21-72

Разослано: в дело – 1, Прокуратура г.Долгопрудного – 1, РНПА МО – 1, Гришина Л.М. – 1 (по МСЭД), Кульчицкий И.И. – (по МСЭД), Кожинов А.Г. – 1 (по МСЭД), Муравьев О.Д. – 1 (по МСЭД), Дуброва Н.В. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. - 1 (по МСЭД), Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. – 1 (по МСЭД).

Приложение

к постановлению

администрации городского округа

Долгопрудный

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

В муниципальной программе городского округа Долгопрудный «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее –Программа):

1. В паспорте Программы строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 285 549,69 | 154 335,29 | 125 392,00 | 3 107,20 | 2 715,20 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 229 191,20 | 190 189,75 | 30 049,75 | 7 926,90 | 1 024,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 240 013,89 | 240 013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 754 754,78 | 584 538,93 | 155 441,75 | 11 034,10 | 3 740,00 | 0,00 |

»;

2. Приложение 3 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы I городского округа Долгопрудный «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

3. Приложение 4 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы II городского округа Долгопрудный «Системы водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

4. Приложение 8 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы VIII городского округа Долгопрудный «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;

5. В приложении 5 к Программе «Перечень мероприятий Подпрограммы III городского округа Долгопрудный «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции),

муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 01 Подпрограммы III городского округа Долгопрудный «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Приложение 3 к Программе

Перечень мероприятий Подпрограммы I

городского округа Долгопрудный «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02 | *Основное мероприятие 02*  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | |  | Итого: | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 150,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Приложение 4 к Программе

Перечень мероприятий Подпрограммы II

городского округа Долгопрудный «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.*  Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 18 405,50 | 18 405,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 18 405,50 | 18 405,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, МБУ «СЭЗ», МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций, предназначенных для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Итого: | 11 405,50 | 11 405,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, МБУ «СЭЗ», МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 11 405,50 | 11 405,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций, предназначенных для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 02.*  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 5 629,39 | 5 629,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5 629,39 | 5 629,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 | Итого: | 5 629,39 | 5 629,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Инженерные сети г.Долгопрудный» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5 629,39 | 5 629,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | VI |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | | Итого: | 24 034,89 | 24 034,89 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 18 405,50 | 18 405,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5 629,39 | 5 629,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 01

Подпрограммы II городского округа Долгопрудный «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Стоительство сетей дождевой канализации в районе жилых домов по адресу: ул. Набережная, №31,33,35 (ПИР+СМР) | 153,0 м | ул. Набережная, №31,33,35 | Строительство | 01.01.2023 - 01.11.2023 | 01.11.2023 | 7 000,00 | 0 | Итого: | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Долгопрудный |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 7000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по строительству канализационной сети мкр. Шереметьевский | 6,0 км | мкр. Шереметьевский: ул. Спортивная, ул. Чапаева, ул. Горького, ул. Островского, ул. Калинина, ул. Чкалова, ул. Чайкиной, ул. Олега Кошевого, ул. Садовая, ул. Маяковского, пер. Чапаева, ул. Загорская, Новое шоссе, ул. Тимирязевская,  ул. Ленинградская. | Проектирование строительства | 29.12.2022 - 20.12.2023 | 20.12.2023 | 11 245,50 | 0 | Итого: | 11245,50 | 11245,50 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Долгопрудный |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 11245,50 | 11 245,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятиям | | | | | | | | | Итого: | 18245,50 | 18245,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 18245,50 | 18245,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 3 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Приложение 8 к Программе

Перечень мероприятий Подпрограммы VIII

городского округа Долгопрудный «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого: | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме | |  | Итого: | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 365,00 | 581,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу

городского округа Долгопрудный

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-ПА/н

Приложение 5 к Программе

«Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 01

Подпрограммы III городского округа Долгопрудный «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР и технологическое присоединение к электрическим сетям) | 59,50 МВт | ул. Спортивная, д. 3а | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 449265,33 | 109 118,12 | Итого: | 338705,09 | 186821,74 | 151883,35 | 0,00 |  | Администрация городского округа Долгопрудный |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 804,22 | Средства бюджета Московской области | 278754,29 | 153754,29 | 125000,00 | 0,00 |  |
| 19 313,90 | Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 59950,80 | 33 067,45 | 26883,35 | 0,00 |  |
| Кроме того строительный контроль |  | 1 442,12 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Реконструкция котельной, для переключения школы на 550 мест мкр. Центральный (ПИР и строительство) | 10 Гкл/ч | мкр. Центральный | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.11.2022 - 30.11.2023 | 30.11.2023 | 66 234,60 | 0 | Итого: | 66234,60 | 66234,60 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Долгопрудный |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 66234,60 | 66 234,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятиям | | | | | | | | | Итого: | 404939,69 | 253056,34 | 151883,35 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 278754,29 | 153754,29 | 125000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Долгопрудный | 126185,40 | 99302,05 | 26883,35 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |