О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Долгопрудный «Чистый округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 17.12.2025 № 170-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2026 год и плановый период 2027 
и 2028 годов» (в редакции от 19.02.2026 № 09-нр), постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 02.05.2023 № 243-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный Московской области», постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 05.12.2022 № 774-ПА «Об утверждении Перечня  муниципальных программ городского округа Долгопрудный», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Долгопрудный «Чистый округ», утвержденную постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 20.02.2026 
№ 81-ПА/н «Об утверждении муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Чистый округ».
2. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Ольховская Я.Н.) разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации города 

Долгопрудный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Нуштаева П.Ю. – первого заместителя главы городского округа.

Глава городского округа





                     О.А. Сотник
Исп. Кваснюк Е.С. 

Тел. 8 (495) 408-82-55

Разослано: в дело – 1, Прокуратура г. Долгопрудного – 1, РНПА МО – 1, Нуштаев П.Ю. – 1 (по МСЭД), 
Иванова Л.С. – 1 (по МСЭД), Коновалов В.В. – 1 (по МСЭД), Дуброва Н.В. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. - 1 (по МСЭД), Щербакова Е.Е. – 1 (по МСЭД), Черненко И.В. – 1 (по МСЭД), Ольховская Я.Н. – 1 (по МСЭД).

Согласовано:

Первый заместитель главы городского округа                                        П.Ю. Нуштаев

Заместитель главы городского округа                                                      В.В. Коновалов
Заместитель главы городского округа                                                      Л.С. Иванова
Начальник Управления экономики                                                           А.П. Кузнецова
И.о. начальника Финансового управления

администрации городского округа Долгопрудный                                   Е.Е. Щербакова 

Начальник Управления благоустройства 

и дорожного хозяйства                                                                              А.Е. Быгаев
Заместитель начальника 

Юридического отдела                                                                                И.В. Черненко
Заведующий отделом 

делопроизводства и обращений граждан 

Управления муниципальной службы,

кадров и документооборота                                                                      Л.В. Луконина
Приложение
к постановлению администрации

городского округа Долгопрудного

от                      №                     .
Изменения, которые вносятся

в муниципальную программу городского округа Долгопрудный «Чистый округ»
В муниципальной программе городского округа Долгопрудный «Чистый округ» (далее – Программа):
1. В паспорте Программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить 
в следующей редакции:

«
	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Итого:
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Средства Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Средства бюджета Московской области
	4 836,00
	1 611,00
	1 612,00
	1 613,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	1 302 386,90
	491 996,70
	360 830,10
	449 560,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	1 307 222,90
	493 607,70
	362 442,10
	451 173,10
	0,00
	0,00
	0,00


»;
2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящим изменениям.
Приложение 1 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу 

городского округа Долгопрудный

«Чистый округ»
Приложение 3 к Программе 
Перечень мероприятий Подпрограммы I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	2026-2031
	Итого:
	295 139,45
	131 876,25
	40 417,20
	122 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	295 139,45
	131 876,25
	40 417,20
	122 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 2
	Мероприятие И4.01 
Ремонт дворовых территорий

	2026-2031
	Итого:
	295 139,45
	131 876,25
	40 417,20
	122 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление благоустройства и дорожного хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	295 139,45
	131 876,25
	40 417,20
	122 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	6
	0
	0
	0
	6
	2
	7
	0
	0
	0
	

	3
	Основное мероприятие 01.
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования 
	2026-2031
	Итого:
	1 003 176,50
	352 824,50
	322 024,90
	328 327,10
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 836,00
	1 611,00
	1 612,00
	1 613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	998 340,50
	351 213,50
	320 412,90
	326 714,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	4
	Мероприятие 01.01.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2026-2031
	Итого:
	4 836,00
	1 611,00
	1 612,00
	1 613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление благоустройства и дорожного хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 836,00
	1 611,00
	1 612,00
	1 613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Мероприятие 01.10 Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники
	2026-2031
	Итого:
	21 220,46
	5 787,40
	7 716,53
	7 716,53
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление благоустройства и дорожного хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	21 220,46
	5 787,40
	7 716,53
	7 716,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, штуки
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Мероприятие 01.11 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)
	2026-2031
	Итого:
	5 254,30
	2 317,00
	755,30
	2 182,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление благоустройства и дорожного хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	5 254,30
	2 317,00
	755,30
	2 182,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 273,45
	1273,
45
	0
	1273,45
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	

	7
	Мероприятие 01.12 Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)
	2026-2031
	Итого*:
	40 060,

20
	31 054,70
	2 315,50
	6 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление благоустройства и дорожного хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	40 060,

20
	31 054,70
	2 315,50
	6 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16
	6
	0
	0
	6
	0
	3
	7
	0
	0
	0
	

	8
	Мероприятие 01.13 Устройство и модернизация контейнерных площадок
	2026-2031
	Итого*:
	16 563,30
	4 187,30
	5 938,00
	6 438,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	16 563,30
	4 187,30
	5 938,00
	6 438,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, штуки
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	33
	13
	0
	0
	13
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	

	9
	Мероприятие 01.14.

Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок
	2026-2031
	Итого:
	2 250,30
	2 250,30*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	2 250,30
	2 250,30 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13
	13
	0
	0
	13
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Мероприятие 01.15.

Содержание дворовых территорий
	2026-2031
	Итого:
	168 000,00
	56 000,00
	56 000,00
	56 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	168 000,00
	56 000,00
	56 000,00
	56 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий,
тыс. кв. м
	х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	Мероприятие 01.16 Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2026-2031
	Итого*:
	722 709,84
	245 334,70
	238 687,57
	238 687,57
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	722 709,84
	245 334,70
	238 687,57
	238 687,57
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,22
	2 173,

22
	2 173,

22
	2 173,22
	

	12
	Мероприятие 01.23 Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного)
	2026-2031
	Итого*:
	22 282,00
	4 282,00
	9 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	22 282,00
	4 282,00
	9 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9000
	3000
	0
	0
	0
	3000
	3000
	3000
	0
	0
	0
	

	13
	Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
	2026-2031
	Итого:
	8 907,00
	8 907,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	8 907,00
	8 907,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	Мероприятие 02.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2026-2031
	Итого:
	8 907,00
	8 907,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	8 907,00
	8 907,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	7
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме I
	Итого:
	1 307 222,93
	493 607,73
	362 442,10
	451 173,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	4 836,00
	1 611,00
	1 612,00
	1 613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Долгопрудный
	1 302 386,93
	491 996,73
	360 830,10
	449 560,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


*110СЗ-350/-01.01-43э/ от 03.03.2026 о перераспределении денежных средств между мероприятиями муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Чистый округ» по поручению Министерства по содержанию территорий 
и государственному жилищному надзору Московской области.
